Договорная Стратегия

Название проекта

ДОГОВОРНАЯ СТРАТЕГИЯ

ШАБЛОН

	НАЗВАНИЕ И ПУТЬ ДОКУМЕНТА:
	Contract Strategy Template_rus.doc



	ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА:
	1

	ДАТА:
	11 мая 2004

	АУДИТОРИЯ:
	Гейткипер, Группа экспертов, Менеджеры проектов, БИМы, сотрудники службы закупок 

	РЕЗЮМЕ:

Данный шаблон используется Менеджерами проектов при подготовке Договорной Стратегии. При оформлении данного документа этот лист должен быть удален.  

Менеджер проекта проводит консультации со службой закупок при подготовке Договорной Стратегии. 


История изменений 
	Версия
	Дата
	Комментарии
	Автор
	Утверждено

	3
	03/11/97
	Загружен из сервера в Абердине
	NM
	DGW

	4
	03/18/97
	Изменен в соответствии с локальными требованиями
	NM
	DGW

	5
	08/12/97
	Размещен в новом Интранете
	DGW
	DSW

	6
	04/23/00
	Изменен в соответствии с требованиями службы ИТ
	LMc
	DGW

	1 RUS
	05/11/04
	Перевод на русский язык
	Задорожнюк
	


ПРИМЕЧАНИЕ: Текст, выделенный курсивом, является комментарием.  Автор документа должен скопировать шаблон, удалить все комментарии и внести текст, относящийся к проекту.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Введите общее название проекта 

Используйте то же название для всех связанных документов  
ДОГОВОРНАЯ СТРАТЕГИЯ
	НАЗВАНИЕ И ПУТЬ ДОКУМЕНТА:
	

	ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА:
	

	ДАТА:
	

	АУДИТОРИЯ:
	Гейткипер, Группа экспертов, Менеджеры проектов, БИМы, сотрудники службы закупок

	РЕЗЮМЕ:
	


История изменений 
	Версия
	Дата
	Комментарии
	Автор
	Утвержден

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с):
	Название документа
	Номер версии /Имя файла 
	Дата

	Устав проекта
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Утверждение
	Кто утвердил
	ФИО
	Дата
	Подпись

	Гейткипер
	
	
	

	БИМ
	
	
	

	Ответственный за проект
	
	
	

	Менеджер проекта
	
	
	

	
	
	
	


С О Д Е Р Ж А Н И Е 

4

1. РЕЗЮМЕ

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА
4


3. РОЛЬ ПОДРЯДЧИКА
4


4. ЗАДАЧИ ПОДРЯДЧИКА
4


5. ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА
5


6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА
5


7. БЮДЖЕТ
5


8. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ
5


9. НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)
5


10. РИСКИ
6


11. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ
6


12. ПОЗИЦИЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ
6


13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ/РЕКОМЕНДАЦИИ
7




НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Договорная Стратегия должна быть составлена и утверждена до начала переговоров (или действий, которые могут интерпретироваться как переговоры). Назначение данного документа – предоставление гарантий, что процесс подписания договоров является законным, эффективным, рентабельным и соответствует стандартам Компании в области проведения закупок.
1. РЕЗЮМЕ 

Необходимость утверждения 
< кратко опишите необходимость составления Договорной Стратегии >.

2. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА 

· приведите краткое описание проекта 
· укажите причину привлечения внешнего подрядчика, например, услуга не может быть предоставлена внутренними ресурсами или привлечение внешнего подрядчика обусловлено экономической целесообразностью 

· приведите краткое описание технической необходимости в привлечении подрядчика 
3. РОЛЬ ПОДРЯДЧИКА 
Определите следующие аспекты работы подрядчика 
:
· объем работ 
· временные рамки

· местоположение (если необходимо)

· влияние на другие подразделения Компании (если необходимо)

Примечание:  Убедитесь, что потенциальным подрядчикам выслан Устав Проекта.

4. ЗАДАЧИ ПОДРЯДЧИКА 

· определите основные задачи подрядчика

· определите стандарты качества работы подрядчика

· определите все основные сроки выполнения работ (если необходимо)
ПРОЦЕСС ВЫБОРА ПОДРЯДЧИКА 

· укажите, какой подход используется при выборе подрядчика: проведение тендера, использование списка безальтернативных контрагентов, лимит ответственности руководителя
· определите критерии выбора подрядчика

· укажите важность каждого критерия в процессе принятия окончательного решения 

· опишите фазы процесса принятия решений по выбору подрядчика

· определите, кто является ответственным за каждую фазу

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА 

· Определите ключевые критерии оценки эффективности для отслеживания хода работ и эффективности деятельности подрядчика

6. БЮДЖЕТ
· определите источник и наличие финансирования

· предоставьте оценку стоимости услуг подрядчика; стоимость должна быть разбита по временным фазам проекта 

· если необходимо, укажите оценку затрат в случае, если Компания будет предоставлять данную (подобную) услугу, используя собственные ресурсы  

· если существует более одного варианта, определите уровень снижения затрат (или анализ соотношения затраты-прибыль), ассоциируемых с наиболее предпочтительным вариантом
7. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ 

· детально опишите все проведенные маркетинговые исследования 

· определите всех подрядчиков, которые могут предоставить услугу, а также укажите опыт проведения подобных работ

· приведите «за» и «против» привлечения каждого подрядчика, указанного в данном разделе 

· укажите, какой подрядчик является наиболее предпочтительным 
8. НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО) 
· определите наиболее предпочтительного подрядчика 

· укажите причины выбора данного подрядчика 

9. РИСКИ
· определите риски, связанные с предложенным договором

· определите риски, связанные с предложенным договором, в случае, если получено согласие наиболее предпочтительного подрядчика   

· определите планы управления каждым риском:

· каким образом можно предотвратить наступление риска?

· каким образом можно избежать наступления риска?

· какова будет реакция на наступление риска?

· Каким образом можно снизить негативные последствия наступления риска?
· Сферы возникновения потенциальных рисков :-

· техническая область

· коммерческая область

· качество

· безопасность

· кадры

· стабильность

· другие

10. ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ 

· тип договора, например, договор с фиксированной суммой (fixed price)  или по фактически отработанному времени (time&materials)

· условия и сроки платежей; сроки выполнения работ

· требуемые стандарты качества 

· требования к установленной отчетности о ходе выполнения работ

· определите все основные пункты/условия прекращения договора

· эксклюзивный/неэксклюзивный договор (если заключается эксклюзивный контракт, Компания не имеет право заключать договора с другими подрядчиками)

11. ПОЗИЦИЯ НА ПЕРЕГОВОРАХ 

· опишите позицию/подход, применяемые при переговорах о заключении договора

· определите наиболее приемлемый вариант, который должен быть достигнут в ходе проведения переговоров (в случае договора с безальтернативным контрагентом, данный вариант определяет критерий для сравнения стоимости услуги на рынке, а также устанавливает критерии для проведения переговоров) 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ/РЕКОМЕНДАЦИИ
· опишите все действия, требуемые и/или необходимые для завершения переговоров

· приведите все документы в поддержку рекомендации из других подразделений Компании


- 
 -



Стр 2

